07.04.2026.

SIA “All Media Latvia” un SIA "Radio Skonto LV” kopā ar vadošo partneri  AS “Radio SWH” 2024.gada 6.decembrī uzsāka projekta “AS “Radio SWH” digitālās transformācijas veicināšana, izstrādājot vienotu radio platformu un ieviešot digitalizētu risinājumu FM raidītāju darbības nodrošināšanai” (nr. 2.2.1.5.i.0/1/24/A/CFLA/026) īstenošanu.

Partnerībā tiek nodrošināta projekta darbības “Vienotas Latvijas radio staciju platformas izstrāde” realizācija.

20.10.2025. noslēgts līgums par vienotas Latvijas radio staciju platformas izstrādes pakalpojumu ar SIA “iConcept” – izpildes termiņš 2026.gada 31.maijs.

Laika periodā no 2025.gada oktobra līdz 2026.gada aprīlim ir veikta platformas datu modeļu un lietotāju pārvaldības moduļa izveide, radio straumju integrācija tīmekļa vietnē un pamata atskaņotāja izstrāde, mobilās lietotnes dizaina un lietotāja ceļa izstrāde un pirmās testa versija iOS un Android vidē nodrošināšana, web portāla un auditorijas rīka pamata versijas izstrāde.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.5.i. investīcijas "Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana" pasākuma "Mediju nozares uzņēmumu procesu modernizēšana" ietvaros.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 399 380 EUR, plānotais AF atbalsts 399 380 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš – no 2024.gada 6.decembra līdz 2026.gada 30.jūnijam.